**Тест-план**

**Тестирование сайта и приложения изичек.рф**

Версия: 0.2.1 от 05 октября 2024 г.

Составил(а): Загородников Максим

Проверил:

1. **Введение:**

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования сайта и мобильного приложения «изичек.рф» (адрес сайта - [Сервис цифровизации проверок и аудитов (xn--e1adcbl0f.xn--p1ai)](https://xn--e1adcbl0f.xn--p1ai/) . Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

1. **Объект тестирования:**

В процессе тестирования сайта и мобильного приложения «изичек.рф» будет тестироваться только видимая для посетителей часть сайта.

**2.1.** Тестируемый функционал сайта и приложения:

* Разделы главного меню - приоритет высокий;
* Работоспособность всех кнопок на сайте - приоритет высокий;
* Осуществление перехода на вкладки сайта - приоритет высокий;
* Скроллинг страницы - приоритет средний.
* Создание, редактирование и просмотр чек-листов

**2.2.** Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

**⦁** Нагрузочное тестирование сайта и приложения

**⦁** Тестирование безопасности сайта и приложения

**⦁** Тестирование стабильности сайта и приложения

1. **Принципы работы:**

* У посетителя должен быть доступ ко всем разделам сайта и приложения;
* Разделы меню с выпадающими подпунктами должны корректно отображаться;
* В разделе актуальных предложений должны корректно отображаться изображения предложений;
* Ссылки на предоставленные социальные сети должны направлять на соответствующие социальные сети;
* В разделах сайта(web-верии и mobile-версии) должны быть действительные ссылки на карту сайта и политику конфиденциальности.
* Регистрация.Авторизация.Восстановление пароля
* Сохранение и редактирование профиля пользователя\*.

1. **Вид тестирования:**

**Для всего сайта:**

**⦁** Функциональное тестирование

**⦁** Тестирование пользовательского интерфейса

**⦁** Тестирование совместимости

**4.1. Для числовых полей, паролей и полей e-mail будет проведено:**

**⦁** Позитивное тестирование (введение корректных данных)

**⦁** Негативное тестирование (введение некорректных данных)

1. **Порядок тестирования:**

Тестирование планируется проводить в 3 этапа :

* + - 1. Первый этап заключается в составлении чек-листа и тест-кейсов для проверки тестируемых функций сайта
      2. Второй этап заключается в проведении тестирования пользовательского интерфейса
      3. Третий этап заключается в проведении smoke testing (поверхностное тестирование основного функционала), чтобы проверить работу сайта на наличие явных ошибок.

1. **Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

**⦁** Готова и утверждена необходимая документация

**⦁** Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

**⦁** Все тесты указанные в докуметации и сценарий тестирования проведен, то тесты в жанном случае считаются пройдеными

**⦁** Все найденные дефекты задокументированы

**⦁** Указан процент случаев, содержащих определенное количество дефектов

**⦁** Тестовое покрытие проверено и является достаточным

**Дата начала тестирования:** 05.10.24, 21:00

**Дата окончания тестирования:** 23.10.24, 23:30

1. **Тестовая документация:**

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

**⦁** Тест-план

**⦁** Чек-лист

**⦁** Тест-кейсы

**⦁** Баг-репорт

1. **Тестовое окружение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Браузеры:** | 1. Yandex browser версия: 24.7.6.974 (64-bit)  2. Microsoft edge версия: 129.0.2792.79 (64-bit) |
| **Приложение** | 3.Easychek версия 1.6.0 |
| **OC:** | Windows 10, IOS 18 |

\*-при условиях, в которых могут позволить сроки сдачи готовой документации